Załącznik nr 1: Harmonogram realizacji prac

| Harmonogram realizacji prac |
| --- |
| Nr etapu | Nazwa (zakres) etapu zadania | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
| 1 | Prace remontowe posadzki | Po przekazaniu placu budowy | 29.06.2018 |
| 2 | Montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych | Po przekazaniu placu budowy | 29.06.2018 |
| 3 | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego | Po przekazaniu placu budowy | 28.06.2018 |

Oświadczamy,    że    przyjmujemy    i    będziemy    ściśle    przestrzegać    ustalonego    harmonogramu prac stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)